SNACK ATTACK

Online Yemek Sipariş Platformu

TEST PLANI

(Test Plan Document – IEEE 829 tabanlı)

| Alan | Bilgi |
| --- | --- |
| Proje | Snack Attack Web Uygulaması – QA Bitirme Projesi |
| Doküman | Test Planı |
| Versiyon | 1.0 |
| Tarih | 10.10.2026 |
| Hazırlayan | Yıldıray Kösedağ – QA / Test Otomasyon Mühendisi |
| Doküman Durumu | Onaya Sunuldu |
| Uygulama URL | https://snackattack.deployedprojects.xyz |
| API URL | https://snackattack-api.deployedprojects.xyz |

# Revizyon Geçmişi

| Versiyon | Tarih | Hazırlayan | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 10.10.2026 | Yıldıray Kösedağ | İlk sürüm – site analizi ve User Story analizi sonrası hazırlandı. |
| 1.1 | 15.10.2026 | Yıldıray Kösedağ | Admin hesabı ile admin paneli test case’leri koşuldu; Test Özet Raporu ve bug listesi (SCRUM-257 – 269) güncellendi. |
| 1.2 | 15.10.2026 | Yıldıray Kösedağ | Kalan 46 test case (admin kayıt/giriş, silme, sipariş statüleri) koşuldu; 192 test case’in tamamı koşulmuş durumda. SCRUM-270 – 272 eklendi. |

# İçindekiler

Revizyon Geçmişi	2

İçindekiler	2

1. Giriş	4

1.1 Amaç	4

1.2 Kapsam Özeti	4

1.3 Referans Dokümanlar	4

1.4 Kısaltmalar	4

2. Test Edilecek Sistem	5

2.1 Uygulama Tanımı	5

2.2 Mimari ve Bileşenler	5

2.3 Kullanıcı Rolleri	5

2.4 Uygulama Modülleri (Site Analizi Sonucu)	5

3. Test Kapsamı	6

3.1 Test Edilecek Özellikler (In Scope)	6

3.2 Test Edilmeyecek Özellikler (Out of Scope)	7

4. Test Yaklaşımı ve Stratejisi	7

4.1 Test Seviyeleri	7

4.2 Test Türleri	7

4.3 Test Tasarım Teknikleri	7

4.4 Sipariş Statü Geçiş Kuralları	8

5. Test Süreci ve Fazlar	8

6. Test Ortamı	9

6.1 Ortam Bilgileri	9

6.2 Araçlar ve Kütüphaneler	9

6.3 Test Verisi Yönetimi	9

7. Test Otomasyon Mimarisi	10

7.1 Selenium + TestNG (POM)	10

7.2 Selenium + Cucumber (BDD + POM)	10

7.3 API Otomasyonu (Rest Assured + POJO)	10

7.4 Veritabanı ve E2E Otomasyonu	10

8. Giriş, Çıkış ve Askıya Alma Kriterleri	10

8.1 Giriş Kriterleri (Entry Criteria)	10

8.2 Çıkış Kriterleri (Exit Criteria)	11

8.3 Askıya Alma ve Devam Kriterleri	11

9. Test Case Yazım Standartları	11

10. JIRA ve Xray Yapılandırması	12

11. Hata Yönetimi	12

11.1 Hata Yaşam Döngüsü	12

11.2 Severity (Ciddiyet) Tanımları	12

11.3 Priority (Öncelik) Tanımları	12

11.4 Bug Ticket Şablonu	12

12. Ön Analiz Bulguları	13

13. Takvim ve Sprint Planı	13

14. Roller ve Sorumluluklar	14

15. Riskler ve Önlemler	14

16. Teslimatlar	14

17. Test Özet Raporu (Koşum Sonuçları)	14

17.1 Manuel Koşum Özeti	15

17.2 Otomasyon Koşum Özeti	16

17.3 Bulunan Hatalar (JIRA – SCRUM)	16

17.4 Teslimat Konumları	17

17.5 Sonuç ve Öneriler	18

18. Onay	18

Not: İçindekiler tablosunu güncellemek için tabloya sağ tıklayıp “Alanı Güncelleştir” seçeneğini kullanınız.

# 1. Giriş

## 1.1 Amaç

Bu doküman, Snack Attack online yemek sipariş platformunun test faaliyetlerinin kapsamını, yaklaşımını, kaynaklarını, takvimini, giriş/çıkış kriterlerini, risklerini ve teslimatlarını tanımlar. Plan; manuel test, hata yönetimi, UI test otomasyonu (Selenium + TestNG ve Selenium + Cucumber), API testi (Postman ve Rest Assured), veritabanı testi ve uçtan uca (E2E) test otomasyonu süreçlerini tek bir çatı altında toplar.

Dokümanın hedefi; Product Backlog’da tanımlı 21 User Story’nin kabul kriterlerine uygun şekilde doğrulanmasını sağlamak, bulunan hataları izlenebilir biçimde raporlamak ve tekrarlanabilir bir otomasyon altyapısı kurmaktır.

## 1.2 Kapsam Özeti

Test faaliyetleri, uygulamanın User (müşteri) ve Admin rollerine ait fonksiyonlarını kapsar: kayıt ve giriş, profil yönetimi, ürün kataloğu ve arama, sepet, sipariş ve ödeme, sipariş takibi, iletişim formu ile admin panelindeki kullanıcı, sipariş, ürün, kategori, ek kategori, ödeme ve destek talebi yönetimi.

## 1.3 Referans Dokümanlar

| # | Doküman / Kaynak | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 1 | Product Backlog snack attack (Google Sheets) | 21 User Story ve kabul kriterleri; Test Case şablonu |
| 2 | QA Bitirme Ödevi Görev Listesi (18 madde) | Proje kapsamı ve teslimatlar |
| 3 | Swagger / OpenAPI – https://snackattack-api.deployedprojects.xyz/swagger-ui/index.html | Backend REST API sözleşmesi |
| 4 | IEEE 829 / ISO/IEC/IEEE 29119-3 | Test dokümantasyonu standardı |
| 5 | ISTQB Foundation Level Syllabus | Test teknikleri ve terminoloji |

## 1.4 Kısaltmalar

| Kısaltma | Açıklama |
| --- | --- |
| US | User Story |
| TC | Test Case |
| AC | Acceptance Criteria (Kabul Kriteri) |
| POM | Page Object Model |
| BDD | Behavior Driven Development |
| E2E | End-to-End (Uçtan Uca) |
| POJO | Plain Old Java Object |
| RTM | Requirements Traceability Matrix |
| SUT | System Under Test (Test Edilen Sistem) |
| DoD | Definition of Done |

# 2. Test Edilecek Sistem

## 2.1 Uygulama Tanımı

Snack Attack; kullanıcıların döner, burger, pizza, içecek, tatlı ve salata kategorilerindeki ürünleri inceleyip ek malzemeler (sos vb.) seçerek sepete ekleyebildiği, sipariş verip farklı ödeme yöntemleriyle ödeme yapabildiği bir online yemek sipariş platformudur. Admin kullanıcılar ise yönetim paneli (Dashboard) üzerinden kullanıcıları, siparişleri, ürünleri, kategorileri, ek kategorileri, ödemeleri ve destek taleplerini yönetir.

## 2.2 Mimari ve Bileşenler

| Katman | Teknoloji / Adres | Test Yaklaşımı |
| --- | --- | --- |
| Frontend (UI) | Next.js (React) – https://snackattack.deployedprojects.xyz | Manuel UI testi, Selenium WebDriver otomasyonu |
| Backend (API) | REST API, Swagger/OpenAPI dokümanlı – https://snackattack-api.deployedprojects.xyz | Postman (manuel + assertion), Rest Assured otomasyonu |
| Veritabanı | İlişkisel veritabanı (bağlantı bilgileri eğitmenden talep edildi) | JDBC ile SQL sorguları, veri bütünlüğü doğrulaması |
| Kimlik Doğrulama | Token tabanlı (Bearer) – /auth/login | Rol bazlı yetki testleri (User / Admin) |

## 2.3 Kullanıcı Rolleri

| Rol | Açıklama |
| --- | --- |
| Ziyaretçi (Guest) | Giriş yapmadan ürünleri görüntüleyebilir, iletişim formunu kullanabilir. |
| User (Müşteri) | Kayıt olur, giriş yapar, profilini günceller, sepet ve sipariş işlemlerini yürütür. |
| Admin | Dashboard üzerinden tüm yönetim işlemlerini yapar. admin@example.com ana admin hesabıdır ve silinemez (US_11). |

## 2.4 Uygulama Modülleri (Site Analizi Sonucu)

| Sayfa / Modül | URL | Gözlemlenen Bileşenler |
| --- | --- | --- |
| Anasayfa | / | Banner, “Order Now”, kategori kartları (Pizza, Hamburger, French Fries, Drinks), Popular Foods |
| Ürünler | /products | Kategori filtreleri (All, Doner, Burger, Pizza, Drinks, Desserts, Salads), açıklama ile arama, sayfalama (First/Previous/Next/Last), ürün kartları |
| Ürün Detayı | /products (modal) | Ürün adı, fiyat, açıklama, içerik, Additions (soslar), miktar (- / +), Add to Cart |
| Kayıt | /register | First Name, Last Name, Email, Username, Password, Confirm Password, Address, Country Code (+1, +90, +44), Phone Number, Register |
| Giriş | /login | Email, Password, Forgot Password?, Login, Register linki |
| Şifremi Unuttum | /forgot-password | Email Address, Reset Password |
| Sepet | /cart | Sepet içeriği, güncelleme, sipariş verme, ödeme yöntemi seçimi |
| İletişim | /contact | Name, Email, Subject, Message, onay kutusu (consent), Send; Request a Call |
| Hakkımızda | /about | Statik içerik |
| Admin Paneli | /dashboard | Customer / Order / Product / Category / Payment / Add Cat Management, Support Requests |

# 3. Test Kapsamı

## 3.1 Test Edilecek Özellikler (In Scope)

Aşağıdaki tablo Product Backlog’daki tüm User Story’leri, ait oldukları modülü, önceliklerini ve uygulanacak test seviyelerini göstermektedir.

| US ID | User Story | Modül | Öncelik | Test Seviyeleri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US_01 | User sayfaya kayıt olabilmelidir | Kimlik Doğrulama | High | Manuel, UI Oto, API, DB, E2E |
| US_02 | User sayfaya giriş yapabilmeli | Kimlik Doğrulama | High | Manuel, UI Oto, API, DB, E2E |
| US_03 | Admin sayfaya kayıt olabilmelidir | Kimlik Doğrulama | High | Manuel, API |
| US_04 | Admin sayfaya giriş yapabilmeli | Kimlik Doğrulama | High | Manuel, UI Oto, API, DB, E2E |
| US_05 | User profil bilgilerini değiştirebilmeli | Kullanıcı Profili | High | Manuel, UI Oto, API, DB |
| US_06 | User ürünleri görebilmeli | Ürün Kataloğu | High | Manuel, UI Oto, API, DB, E2E |
| US_07 | User ürün seçip sepete ekleyebilmeli | Sepet | High | Manuel, UI Oto, API, DB, E2E |
| US_08 | User sepetteki ürünleri sipariş verebilmeli / iptal edebilmeli | Sipariş & Ödeme | High | Manuel, UI Oto, API, DB, E2E |
| US_09 | User tüm siparişlerini görüntüleyebilmeli | Sipariş | High | Manuel, UI Oto, API, DB |
| US_10 | Admin tüm kullanıcıları görüntüleyip silebilmeli | Customer Management | Medium | Manuel, UI Oto, API, DB |
| US_11 | Admin tüm adminleri görüntüleyip silebilmeli | Customer Management | High | Manuel, API |
| US_12 | Admin tüm siparişleri görüntüleyip listeleyebilmeli | Order Management | High | Manuel, UI Oto, API, DB |
| US_13 | Admin ürünleri görebilmeli ve listeleyebilmeli | Product Management | Medium | Manuel, API |
| US_14 | Admin yeni bir ürün ekleyebilmeli | Product Management | High | Manuel, UI Oto, API, DB |
| US_15 | Admin herhangi bir üründe güncelleme yapabilmeli | Product Management | High | Manuel, API |
| US_16 | Admin herhangi bir ürünü silebilmeli | Product Management | Medium | Manuel, API |
| US_17 | Admin Category Management üzerinde işlem yapabilmeli | Category Management | Medium | Manuel, UI Oto, API, DB |
| US_18 | Admin Payment Management üzerinde işlem yapabilmeli | Payment Management | High | Manuel, API |
| US_19 | Admin Add Cat (ek kategori) Management üzerinde işlem yapabilmeli | Addition Management | Medium | Manuel, API |
| US_20 | User sayfadan mesaj gönderebilmeli | İletişim | Medium | Manuel, UI Oto, API, DB |
| US_21 | Admin contact mesajlarını görebilmeli (Support Requests) | Support Requests | Medium | Manuel, UI Oto, API, DB |

Not: Otomasyon kapsamı, ödevin 13. maddesi gereği manuel testi tamamlanan User Story’ler üzerinden belirlenmiştir. Kapsam, manuel koşum sonuçlarına göre sprint planlamasında genişletilebilir.

## 3.2 Test Edilmeyecek Özellikler (Out of Scope)

- Performans, yük ve stres testleri

- Sızma (penetrasyon) testleri ve kapsamlı güvenlik denetimi (temel yetkilendirme kontrolleri hariç)

- Gerçek ödeme altyapısı ile para transferi (ödemeler test ortamında simüle edilir)

- E-posta teslimatının gerçek posta sunucusu üzerinden doğrulanması

- Mobil uygulama ve native mobil cihaz testleri (yalnızca masaüstü tarayıcı)

- Üçüncü parti servislerin (CDN, harita, analitik) kendi fonksiyonları

- Statik içerik sayfalarının (About) metin doğruluğu

# 4. Test Yaklaşımı ve Stratejisi

## 4.1 Test Seviyeleri

| Seviye | Açıklama | Araç |
| --- | --- | --- |
| Sistem Testi (Manuel) | User Story kabul kriterlerinin UI üzerinden doğrulanması | Chrome, Google Sheets, JIRA/Xray |
| UI Otomasyon | Kritik akışların regresyon amaçlı otomasyonu (POM) | Java, Selenium 4, TestNG, Cucumber |
| API Testi | Endpoint’lerin status code, response body, şema ve iş kuralları doğrulaması | Postman, Rest Assured, Jackson (POJO) |
| Veritabanı Testi | UI/API işlemlerinin veritabanına doğru yansıdığının doğrulanması | JDBC, SQL |
| Uçtan Uca (E2E) | UI → API → DB zincirinin tek senaryoda doğrulanması | Selenium + Rest Assured + JDBC |
| Kabul Testi | Sprint sonunda User Story’lerin DoD’a göre kabulü | JIRA/Xray Test Execution |

## 4.2 Test Türleri

- Fonksiyonel Test: Her kabul kriteri için pozitif senaryo.

- Negatif Test: Boş alan, geçersiz format, uyuşmayan şifre, geçersiz telefon gibi hatalı girdilerde beklenen uyarı mesajlarının doğrulanması.

- UI / Kullanılabilirlik: Uyarı metinlerinin doğruluğu, alanların maskelenmesi, buton durumları, para birimi tutarlılığı.

- Smoke Test: Her yeni build sonrası anasayfa, giriş, ürün listeleme ve sepete ekleme akışlarının hızlı kontrolü.

- Regresyon Test: Bug fix sonrası otomasyon suite’inin (TestNG / Cucumber) koşturulması.

- Yetkilendirme Testi: User rolünün admin endpoint’lerine/sayfalarına erişememesi, token olmadan korumalı endpoint’lere erişilememesi.

## 4.3 Test Tasarım Teknikleri

| Teknik | Uygulama Alanı |
| --- | --- |
| Eşdeğer Sınıf Bölümleme | Email formatı (geçerli / @ yok / . yok), telefon numarası, ödeme yöntemi seçimi |
| Sınır Değer Analizi | Ürün miktarı (0, 1, maksimum), fiyat ve indirim alanları, metin alanı uzunlukları |
| Karar Tablosu | Kayıt formu alan kombinasyonları, ek kategori kaydında zorunlu alan kombinasyonları (US_19) |
| Durum Geçiş Testi | Sipariş statüleri: PENDING → CONFIRMED / DELIVERED / CANCELED; iptal kuralları (US_08, US_12) |
| Hata Tahmini | Çift tıklama ile mükerrer sipariş, aynı email ile tekrar kayıt, özel karakter ve boşluk girişleri |
| Kullanım Senaryosu Testi | Kayıt → giriş → ürün seçimi → sepet → ödeme → sipariş takibi (E2E) |

## 4.4 Sipariş Statü Geçiş Kuralları

| Mevcut Statü | User İptal Edebilir mi? | Admin Değiştirebilir mi? | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- |
| PENDING | Evet | CONFIRMED veya DELIVERED yapabilir | US_08, US_12 |
| CONFIRMED | Hayır | — | US_08 |
| DELIVERED | Hayır | — | US_08 |
| CANCELED | Hayır (ikinci kez iptal edilemez) | — | US_08 |

# 5. Test Süreci ve Fazlar

Test süreci ödev görev listesindeki 18 maddeye birebir karşılık gelecek şekilde fazlara ayrılmıştır. Her fazın çıktısı bir sonraki fazın girdisidir.

| Faz | Madde | Faaliyet | Çıktı / Teslimat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Planlama | 1 | Test Planı hazırlığı | Test Planı dokümanı (bu doküman) |
| 2. Analiz | 2, 3 | Site analizi ve User Story analizi; belirsizliklerin tespiti | Site analizi bulguları, soru listesi |
| 3. Test Tasarımı | 4, 5, 10 | Google Sheets şablonunda test case yazımı, tüm senaryoların tamamlanması | Test Case dokümanı, RTM |
| 4. Araç Kurulumu | 6, 7, 8 | JIRA projesi açılması, User Story’lerin eklenmesi, Xray kurulumu | JIRA projesi, Story’ler, Xray Test issue’ları |
| 5. Sprint | 9 | Story’lerin Sprint’e alınması ve Sprint’in başlatılması | Aktif Sprint, Sprint Board |
| 6. Manuel Koşum | 11 | Test case’lerin Xray’e eklenmesi, Test Execution ile manuel koşum | Test Execution sonuçları (PASS/FAIL) |
| 7. Hata Yönetimi | 12 | Bulunan hatalar için detaylı Bug ticket’ları | JIRA Bug kayıtları (Story ve Test’e bağlı) |
| 8. UI Otomasyon – TestNG | 13 | Java + Selenium + TestNG + POM framework kurulumu | GitHub reposu, TestNG raporları |
| 9. UI Otomasyon – Cucumber | 14 | Cucumber (BDD) + Selenium + POM ile aynı senaryolar | GitHub reposu, feature dosyaları, Cucumber raporu |
| 10. Manuel API | 15 | Postman ile API senaryoları ve assertion’lar | Postman Collection + Environment (JSON) |
| 11. API Otomasyon | 16 | Rest Assured + POJO, serialization / deserialization | GitHub reposu, API test raporları |
| 12. DB Otomasyon | 17 | JDBC ile veritabanı doğrulama testleri | GitHub reposu, DB test sınıfları |
| 13. E2E Otomasyon | 18 | UI + API + DB entegre senaryolar | GitHub reposu, E2E test raporu |
| 14. Kapanış | — | Test özet raporu, öğrenilen dersler | Test Özet Raporu |

# 6. Test Ortamı

## 6.1 Ortam Bilgileri

| Bileşen | Detay |
| --- | --- |
| Test Ortamı (UI) | https://snackattack.deployedprojects.xyz |
| API Base URL | https://snackattack-api.deployedprojects.xyz |
| API Dokümanı | https://snackattack-api.deployedprojects.xyz/swagger-ui/index.html |
| Veritabanı | Bağlantı bilgileri (host, port, DB adı, kullanıcı, şifre) eğitmenden talep edilmiştir. |
| İşletim Sistemi | Windows 11 |
| Tarayıcılar | Google Chrome (birincil), Microsoft Edge ve Mozilla Firefox (çapraz tarayıcı kontrolü) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920×1080 (birincil), 1366×768 |

## 6.2 Araçlar ve Kütüphaneler

| Amaç | Araç / Kütüphane | Versiyon (hedef) |
| --- | --- | --- |
| Programlama Dili | Java (JDK) | 21 |
| Build / Bağımlılık Yönetimi | Apache Maven | 3.9.x |
| UI Otomasyon | Selenium WebDriver | 4.x |
| Test Framework | TestNG | 7.x |
| BDD Framework | Cucumber (cucumber-java, cucumber-testng) | 7.x |
| API Otomasyon | Rest Assured | 5.x |
| JSON Serialization | Jackson Databind | 2.x |
| Veritabanı Erişimi | JDBC (veritabanı türüne uygun sürücü) | — |
| Raporlama | TestNG HTML / Extent Reports, Cucumber HTML Report | — |
| Manuel API Testi | Postman | Güncel |
| Test / Proje Yönetimi | JIRA Software Cloud + Xray Test Management | Cloud |
| Test Case Dokümanı | Google Sheets | — |
| Versiyon Kontrol | Git + GitHub | — |
| IDE | IntelliJ IDEA | Community / Ultimate |

## 6.3 Test Verisi Yönetimi

- Kayıt testlerinde her koşumda benzersiz email ve kullanıcı adı üretilir (Java Faker / zaman damgası). Şablondaki {Email} ve {PhoneNumber} yer tutucuları bu amaçla kullanılır.

- Sabit test hesabı (User rolü) ve admin hesabı bilgileri kod içine yazılmaz; configuration.properties dosyasında tutulur ve bu dosya GitHub’a gönderilmez (.gitignore).

- Test ortamı paylaşımlı olduğundan testlerin oluşturduğu kayıtlar (ürün, kategori, mesaj) mümkün olduğunca test sonunda temizlenir; kalıcı veriler (ör. admin@example.com) değiştirilmez.

- Ödeme testlerinde yalnızca test ortamının kabul ettiği sahte/test verileri kullanılır; gerçek kart bilgisi kullanılmaz.

# 7. Test Otomasyon Mimarisi

## 7.1 Selenium + TestNG (POM)

Page Object Model ile her sayfa ayrı bir sınıfta temsil edilir; locator’lar ve sayfa aksiyonları test sınıflarından ayrılır. Driver yönetimi Singleton/ThreadLocal yapısıyla yapılır ve paralel koşuma uygundur.

snackattack-testng/

├── pom.xml

├── testng.xml / smoke.xml / regression.xml

├── configuration.properties

└── src/test/java/

├── pages/        (HomePage, RegisterPage, LoginPage, ProductsPage, CartPage, ContactPage, DashboardPage ...)

├── tests/        (US01_RegisterTest, US02_LoginTest, US06_ProductsTest ...)

└── utilities/    (Driver, ConfigReader, ReusableMethods, TestBaseRapor, Listeners)

## 7.2 Selenium + Cucumber (BDD + POM)

Aynı senaryolar Gherkin dilinde (Given/When/Then) feature dosyalarında tanımlanır. Step Definition sınıfları Page sınıflarını kullanır; Hooks ile ekran görüntüsü alma ve driver kapatma işlemleri merkezi yönetilir.

snackattack-cucumber/

├── pom.xml

└── src/test/

├── java/ pages/  stepdefinitions/  runners/ (TestRunner, FailedRunner)  hooks/  utilities/

└── resources/features/  (US01_register.feature, US02_login.feature ...)

## 7.3 API Otomasyonu (Rest Assured + POJO)

İstek ve yanıt gövdeleri POJO sınıflarıyla modellenir. Serialization (POJO → JSON) istek gövdesi oluşturmada, Deserialization (JSON → POJO) yanıt doğrulamada kullanılır. Ortak ayarlar (base URI, header, token) RequestSpecification ile merkezi tanımlanır.

src/test/java/

├── base_urls/    (SnackAttackBaseUrl – RequestSpecification, token alımı)

├── pojos/        (LoginRequest, LoginResponse, Product, Category, CartItem, Order, Payment, ContactMessage ...)

├── test_data/    (test verisi üreten sınıflar)

└── api_tests/    (AuthTest, ProductTest, CartTest, OrderTest, ContactMessageTest ...)

## 7.4 Veritabanı ve E2E Otomasyonu

DB testleri JDBC ile bağlantı kurup SQL sorgularıyla veri doğrular. E2E testlerinde örnek akış: UI’dan kullanıcı kaydı/sipariş oluşturulur → API ile kaydın varlığı ve alanları doğrulanır → veritabanında ilgili tablo kaydı sorgulanarak doğrulanır → test verisi temizlenir.

# 8. Giriş, Çıkış ve Askıya Alma Kriterleri

## 8.1 Giriş Kriterleri (Entry Criteria)

- Test ortamı (UI ve API) erişilebilir durumda olmalı.

- User Story’ler ve kabul kriterleri analiz edilmiş, belirsizlikler kayıt altına alınmış olmalı.

- Test Planı onaylanmış olmalı.

- Test case’ler yazılmış ve gözden geçirilmiş olmalı.

- JIRA projesi, Xray ve Sprint yapılandırılmış olmalı.

- Test hesapları (User ve Admin) hazır olmalı.

## 8.2 Çıkış Kriterleri (Exit Criteria)

- Planlanan test case’lerin %100’ü koşulmuş olmalı.

- High öncelikli User Story’lerin test case’lerinin en az %95’i PASS olmalı.

- Açık Blocker / Critical seviyesinde hata kalmamalı; Major hatalar için kabul edilmiş bir aksiyon planı olmalı.

- Tüm hatalar JIRA’da kayıtlı ve ilgili Story / Test ile ilişkilendirilmiş olmalı.

- Otomasyon projeleri GitHub’a yüklenmiş ve README ile çalıştırılabilir durumda olmalı.

- Test Özet Raporu hazırlanmış olmalı.

## 8.3 Askıya Alma ve Devam Kriterleri

| Askıya Alma (Suspension) | Devam (Resumption) |
| --- | --- |
| Test ortamına (UI/API) erişilemiyor | Ortam tekrar erişilebilir ve smoke test PASS |
| Giriş/kayıt gibi temel akışları engelleyen Blocker hata | Hata düzeltilmiş ve doğrulama testi PASS |
| Test verisinin bozulması / ortamın sıfırlanması | Test verisi yeniden hazırlanmış |

# 9. Test Case Yazım Standartları

Test case’ler eğitmen tarafından paylaşılan Google Sheets şablonunda, aşağıdaki kolon yapısıyla yazılır:

| Kolon | Açıklama |
| --- | --- |
| User Story ID | İlgili User Story (ör. US_01) |
| Test Case ID | Benzersiz test case numarası (ör. TC_01) |
| Test Objective | Test amacı ve senaryo tipi – (Positive Scenario) / (Negative Scenario) |
| Pre-Condition | Teste başlamadan önce sağlanması gereken koşullar |
| No | Adım sıra numarası |
| Steps | Kullanıcının gerçekleştireceği adım |
| Test Data | Adımda kullanılan veri (URL, kullanıcı adı, şifre vb.) |
| Expected Result | Adım sonunda beklenen sonuç |
| Actual Result | Koşum sırasında gözlemlenen gerçek sonuç |
| Status | PASS / FAIL / BLOCKED / NOT RUN |

### Yazım Kuralları

- Her kabul kriteri en az bir pozitif ve uygun olduğu durumlarda en az bir negatif test case ile kapsanır.

- Her adım tek bir aksiyon içerir; Expected Result ölçülebilir ve doğrulanabilir olmalıdır (ör. uyarı metninin birebir içeriği).

- Uyarı metinleri User Story’de verildiği şekliyle (ör. “This field is required.”) birebir yazılır.

- Benzersizlik gerektiren veriler yer tutucu ile belirtilir: {Email}, {Username}, {PhoneNumber}.

- Test case’ler JIRA/Xray’e aktarılırken aynı ID ve başlık korunur; böylece izlenebilirlik sağlanır.

# 10. JIRA ve Xray Yapılandırması

| Issue Tipi | Kullanım | İlişki |
| --- | --- | --- |
| Epic | Modül bazlı gruplama (Kimlik Doğrulama, Sepet & Sipariş, Admin Paneli ...) | Story’leri kapsar |
| Story | Product Backlog’daki 21 User Story (US_01 – US_21) | Epic’e bağlı |
| Test (Xray) | Her test case bir Xray Test issue’su (Manual tip, adımlı) | “Tests” ilişkisiyle Story’ye bağlı |
| Test Set | User Story bazlı test grupları | Test’leri gruplar |
| Test Plan | Sprint’in test kapsamı | Test / Test Set’leri içerir |
| Test Execution | Manuel koşum kayıtları (PASS / FAIL / TODO / EXECUTING) | Test Plan’a bağlı |
| Bug | Koşum sırasında bulunan hatalar | Test ve Story’ye bağlı |

Traceability: Story → Test → Test Execution → Bug zinciri Xray “Requirement Coverage” raporu ile izlenir. Sprint süreci Scrum board üzerinden yürütülür; Story’ler To Do → In Progress → In Test → Done akışını izler.

# 11. Hata Yönetimi

## 11.1 Hata Yaşam Döngüsü

New → Open → In Progress → Fixed → Retest → Closed. Retest’te tekrar eden hata Reopened olur; geçerli olmayan kayıtlar Rejected / Duplicate / Deferred olarak kapatılır.

## 11.2 Severity (Ciddiyet) Tanımları

| Severity | Tanım | Örnek |
| --- | --- | --- |
| Blocker | Testin devam etmesini engelleyen, iş akışını tamamen durduran hata | Kayıt veya giriş yapılamıyor; site açılmıyor |
| Critical | Ana fonksiyon çalışmıyor, geçici çözüm yok | Sipariş oluşturulamıyor, ödeme tamamlanamıyor |
| Major | Fonksiyon hatalı çalışıyor, geçici çözüm var | Yanlış uyarı mesajı nedeniyle kullanıcı yanlış yönlendiriliyor |
| Minor | Küçük fonksiyonel veya görsel sapma | Para birimi simgesinin sayfalar arası tutarsızlığı |
| Trivial | Yazım hatası, kozmetik sorun | Etiketlerde yazım hatası |

## 11.3 Priority (Öncelik) Tanımları

| Priority | Tanım |
| --- | --- |
| Highest / High | Hemen / mevcut sprint içinde düzeltilmeli |
| Medium | Planlı şekilde, sıradaki sprintlerde düzeltilmeli |
| Low | Zaman kaldığında düzeltilebilir |

## 11.4 Bug Ticket Şablonu

| Alan | İçerik |
| --- | --- |
| Summary | [US_XX] Kısa ve açıklayıcı başlık – ör. “[US_02] Login butonu boş alanlarla tıklanabiliyor” |
| Environment | URL, tarayıcı + versiyon, işletim sistemi, test hesabı rolü |
| Pre-Condition | Hatanın oluşması için gerekli ön koşul |
| Steps to Reproduce | Numaralı, tekrar üretilebilir adımlar |
| Test Data | Kullanılan veri |
| Expected Result | Kabul kriterine göre beklenen davranış |
| Actual Result | Gözlemlenen davranış |
| Severity / Priority | 11.2 ve 11.3’teki tanımlara göre |
| Attachments | Ekran görüntüsü / video, konsol veya network logu |
| Links | İlgili Story (US) ve Xray Test (TC) bağlantısı |

# 12. Ön Analiz Bulguları

Site ve User Story analizi sırasında, kabul kriterleri ile uygulamanın mevcut davranışı arasında aşağıdaki potansiyel uyumsuzluklar gözlemlenmiştir. Bu maddeler manuel test koşumunda resmi olarak doğrulanacak, doğrulananlar JIRA’da Bug olarak kayıt altına alınacaktır.

| # | US | Gözlem | Beklenen (AC) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US_02 / US_04 | Login butonu Email ve Password alanları boşken aktif ve tıklanabilir durumda. | Login butonu email ve password girilmeden tıklanabilir olmamalı. |
| 2 | US_02 / US_04 | Password boş bırakıldığında uyarı metni “Required” olarak görüntüleniyor. | “Password is required” |
| 3 | US_02 / US_04 | Geçersiz email girildiğinde uyarı metni “Invalid email address” olarak görüntüleniyor. | “Invalid email” |
| 4 | US_01 / US_03 | Kayıt formunda Confirm Password alanı type="text"; girilen şifre maskelenmeden açıkça görünüyor. | Şifre alanlarının maskelenmesi (güvenlik/kullanılabilirlik) |
| 5 | US_06 / US_07 | Ürün listesinde fiyatlar “$” ile, ürün detay penceresinde “₺” ile gösteriliyor. | Tutarlı para birimi gösterimi |
| 6 | US_01 / US_03 | Kayıt formunda Address ve Country Code alanları zorunlu; kabul kriterlerinde Address alanı tanımlı değil. | Gereksinim netleştirilmeli (Requirement Gap) |
| 7 | US_20 | İletişim formu uyarıları tarayıcının yerel (HTML5) doğrulama mesajlarıdır; metin tarayıcı diline göre değişir. | Türkçe tarayıcıda “Lütfen bu alanı doldurun” – çapraz tarayıcı kontrolü gerekli |

# 13. Takvim ve Sprint Planı

Proje 2 haftalık 3 sprint şeklinde planlanmıştır. Tarihler tahminidir ve ilerlemeye göre güncellenecektir.

| Sprint | Tarih Aralığı | Hedef | İlgili Maddeler |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 (Hazırlık) | 10.10.2026 – 13.10.2026 | Test Planı, site ve User Story analizi | 1, 2, 3, 4 |
| Sprint 1 | 14.10.2026 – 27.10.2026 | Test case yazımı, JIRA/Xray kurulumu, sprint başlatma, manuel koşum, bug kayıtları | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Sprint 2 | 28.10.2026 – 10.11.2026 | Selenium + TestNG ve Cucumber otomasyon framework’leri | 13, 14 |
| Sprint 3 | 11.11.2026 – 24.11.2026 | Postman, Rest Assured (POJO), DB ve E2E otomasyon; test özet raporu | 15, 16, 17, 18 |

# 14. Roller ve Sorumluluklar

| Rol | Kişi | Sorumluluk |
| --- | --- | --- |
| QA / Test Otomasyon Mühendisi | Yıldıray Kösedağ | Test planlama, analiz, test tasarımı, manuel koşum, hata raporlama, otomasyon geliştirme, raporlama |
| Eğitmen / Product Owner | Eğitmen | Gereksinim sahipliği, belirsizliklerin netleştirilmesi, ortam ve DB erişiminin sağlanması, teslimatların onayı |
| Geliştirme Ekibi | Proje ekibi | Hataların düzeltilmesi ve yeni build’lerin ortama alınması |

# 15. Riskler ve Önlemler

| Risk | Etki | Olasılık | Önlem |
| --- | --- | --- | --- |
| Veritabanı bağlantı bilgilerinin geç gelmesi | Yüksek | Orta | DB ve E2E fazları en sona planlandı; bilgiler eğitmenden erken talep edildi. |
| Paylaşımlı test ortamında verilerin başkaları tarafından değiştirilmesi | Orta | Yüksek | Benzersiz test verisi üretimi; testlerin kendi verisini oluşturup temizlemesi. |
| Test ortamının kesintiye uğraması | Yüksek | Düşük | Askıya alma kriterleri; ortam durumunun düzenli kontrolü. |
| Kabul kriterlerinin belirsiz olması (ör. US_16’da silmenin “available” tikini kaldırarak yapılması) | Orta | Orta | Belirsizlikler soru listesiyle Product Owner’a iletilir; varsayımlar test case’lere yazılır. |
| Dinamik içerik ve yükleme gecikmeleri nedeniyle kararsız otomasyon testleri | Orta | Orta | Explicit wait, sağlam locator stratejisi, tekrar koşum (retry) mekanizması. |
| Arayüzde yapılacak değişikliklerin locator’ları bozması | Orta | Orta | POM ile locator’ların merkezi yönetimi. |

# 16. Teslimatlar

| # | Teslimat | Format / Konum |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test Planı | Word (.docx) |
| 2 | Test Case Dokümanı | Google Sheets (eğitmen şablonu) |
| 3 | JIRA Projesi (Story, Test, Test Execution, Bug) | JIRA Cloud + Xray |
| 4 | Bug Raporları | JIRA Bug issue’ları |
| 5 | Selenium + TestNG (POM) Projesi | GitHub reposu |
| 6 | Selenium + Cucumber (POM) Projesi | GitHub reposu |
| 7 | Postman Collection ve Environment | JSON (GitHub / paylaşım linki) |
| 8 | Rest Assured API Otomasyon Projesi | GitHub reposu |
| 9 | DB ve E2E Otomasyon Testleri | GitHub reposu |
| 10 | Test Özet Raporu | Word / PDF |

# 17. Test Özet Raporu (Koşum Sonuçları)

Bu bölüm, Sprint 1 kapsamında 10.10.2026 (kullanıcı akışları, otomasyon) ve 15.10.2026 (admin paneli, mehmet@admin.com – kalan admin kayıt/giriş, silme ve sipariş statüsü senaryoları dahil) tarihlerinde gerçekleştirilen manuel ve otomasyon koşumlarının sonuçlarını özetler. Manuel koşum sonuçları JIRA Xray Test Execution SCRUM-243’e, test case dokümanına (Google Sheets) ve Excel çıktısına işlenmiştir.

## 17.1 Manuel Koşum Özeti

| User Story | Test Case | PASSED | FAILED | BLOCKED | NOT RUN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US_01 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 |
| US_02 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| US_03 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| US_04 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| US_05 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| US_06 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| US_07 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| US_08 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| US_09 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| US_10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| US_11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| US_12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| US_13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| US_14 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| US_15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| US_16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| US_17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| US_18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| US_19 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| US_20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| US_21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| TOPLAM | 192 | 128 | 64 | 0 | 0 |

Koşulan test case oranı: %100 — Başarı oranı (PASSED / koşulan): %67.

- Admin koşumu: Eğitmen tarafından paylaşılan admin hesabı (mehmet@admin.com) ile 15.10.2026’da admin paneli test case’leri koşulmuştur. Ortak test ortamını korumak için oluşturma / güncelleme / silme senaryoları yalnızca bu koşum için oluşturulan test verisi (“QA YK …” ürünleri, QAYKTEST / QAYKBAGLI kategorileri, “QA YK Ek” ilaveleri) üzerinde yapılmış; mevcut kayıtlara dokunulmamıştır.

- Kapsam: 192 test case’in tamamı koşulmuştur (BLOCKED / NOT RUN kalmamıştır). Şifre girişi ve paylaşımlı veride kalıcı değişiklik gerektiren senaryolar (admin kayıt/giriş, kullanıcı/admin silme, sipariş statüsü değişimi, mesaj silme) test eden tarafından koşulmuştur. Arayüzden sipariş oluşturulamadığı için (SCRUM-232) statü senaryoları mevcut Order #2 üzerinden yürütülmüştür.

- Sipariş akışı: Arayüzden sipariş oluşturulamadığı için (SCRUM-232), sipariş listeleme ve iptal senaryoları API (POST /api/orders/createOrder, CASH) ile oluşturulan test siparişi (Order #2) üzerinden koşulmuştur.

## 17.2 Otomasyon Koşum Özeti

| Suite | Kapsam | Sonuç |
| --- | --- | --- |
| Selenium + TestNG (POM) | US_01, US_02, US_06, US_07, US_20 – 48 test | 40 PASS / 8 FAIL |
| Cucumber + Selenium (POM) | US_01, US_02, US_06, US_20 – 34 senaryo | 30 PASS / 4 FAIL |
| Rest Assured + POJO | Ürün, kategori, iletişim, auth, sepet, sipariş – 19 test | 14 PASS / 5 FAIL |
| Database (JDBC) | Şema, ürün, kategori, sepet, kullanıcı, sipariş tutarlılığı – 12 test | 10 PASS / 2 FAIL |
| E2E (UI + API + DB) | Ürün tutarlılığı, iletişim mesajı kalıcılığı – 6 test | 6 PASS |
| Postman Collection (Newman) | 5 klasör, 20 istek, 47 assertion (ürün, kategori, iletişim, auth, sipariş, sepet) | 39 PASS / 8 FAIL |

Başarısız otomasyon testlerinin tamamı aşağıdaki JIRA bug kayıtlarına karşılık gelmektedir; otomasyon kaynaklı hata bulunmamaktadır. Testler kabul kriterine göre doğru davranışı doğrular, bug düzeltildiğinde kendiliğinden PASS olur.

## 17.3 Bulunan Hatalar (JIRA – SCRUM)

| Bug | Öncelik | US | Özet |
| --- | --- | --- | --- |
| SCRUM-29 | Medium | US_01 | Kayıt sonrası “Success” yerine “Registration successful! Please login.” mesajı |
| SCRUM-30 | High | US_01 | Confirm Password alanı maskelenmiyor |
| SCRUM-31 | High | US_02 | Email ve Password girilmeden Login butonu tıklanabilir |
| SCRUM-32 | Medium | US_02 | Password boşken “Password is required” yerine “Required” |
| SCRUM-33 | Low | US_02 | Geçersiz email için “Invalid email” yerine “Invalid email address” |
| SCRUM-34 | High | US_02 | Aktifleştirilmemiş hesapla girişte kullanıcı bilgilendirilmiyor, ham hata sayfası |
| SCRUM-35 | Medium | US_06 | Fiyatlar listede “$”, detayda “₺” ile gösteriliyor |
| SCRUM-36 | High | US_07 | Misafir kullanıcı sepete eklediğinde mesaj yok, sepet boş |
| SCRUM-229 | High | US_01 | Aktivasyon mailindeki link eski ortama (duckdns:3001) yönlendiriyor |
| SCRUM-230 | Medium | US_01 | Aktivasyon maili Spam klasörüne düşüyor |
| SCRUM-231 | Low | US_01 | Aktivasyon mailinde yazım hataları (“Wellcome”) |
| SCRUM-232 | Highest | US_08 | Arayüzden sipariş oluşturulamıyor (“Validation failed”), ödeme yöntemi seçimi yok |
| SCRUM-233 | High | US_08 | Çok adetli üründen ilave silinince ürün iki satıra bölünüyor |
| SCRUM-234 | High | US_08 | My Cart “Total Amount” sepet toplamının iki katı |
| SCRUM-235 | Medium | US_07 | Ürün detayında ilave seçilince fiyat güncellenmiyor |
| SCRUM-236 | Medium | US_02 | “.” içermeyen email login formunda kabul ediliyor |
| SCRUM-237 | High | US_20 | 25 karakterden uzun email ile iletişim mesajı gönderilemiyor |
| SCRUM-238 | Medium | US_05 | Profilde First Name boşken istemci doğrulaması yok |
| SCRUM-239 | Medium | US_05 | Profil şifre girilmeden güncellenemiyor, teknik hata mesajı |
| SCRUM-240 | Low | US_06 | İngilizce arayüzde Türkçe “Ürün bulunamadı.” mesajı |
| SCRUM-241 | Low | US_09 | “Wellcome to Customer Panel” yazım hatası |
| SCRUM-244 | Highest | US_17 | [API] GET /category/admin kimlik doğrulamasız erişilebiliyor |
| SCRUM-245 | High | US_13 | [API] GET /products/allProduct-admin kimlik doğrulamasız erişilebiliyor |
| SCRUM-246 | Medium | US_06 | [API] allProduct-client search olmadan 400 + NullPointerException |
| SCRUM-247 | Medium | US_06 | [API] GET /products/populer-list 500 Internal Server Error |
| SCRUM-248 | Highest | US_05 | [API] getAuthenticatedUser yanıtında şifre hash’i dönüyor |
| SCRUM-249 | High | US_08 | [API] createOrder hatasında SQL sızıyor; müşteri adı/email NULL kaydediliyor |
| SCRUM-250 | High | US_08 | [API] Sipariş kaleminin fiyatı 0.0 / NULL kaydediliyor |
| SCRUM-251 | Medium | US_08 | Sipariş sonrası sepet temizlenmiyor |
| SCRUM-252 | Medium | US_09 | [API] Kullanıcı kendi siparişini GET /api/orders/{id} ile göremiyor (400) |
| SCRUM-253 | Medium | US_09 | My Orders: durum filtresi yok, ödeme/saat boş, TRY sipariş $ ile |
| SCRUM-254 | Low | US_08 | İptal edilmiş siparişte Cancel Order butonu aktif kalıyor |
| SCRUM-255 | High | US_05 | Profilde First/Last Name ve Address kaydedilmiyor, yine de başarı mesajı |
| SCRUM-256 | Medium | US_05 | Settings sayfasında Email alanı düzenlenemiyor |
| SCRUM-257 | High | US_16 | Admin ürün silme isteği yanlış sunucuya gidiyor (DELETE /api/products/{id} → 404) |
| SCRUM-258 | Medium | US_14 | Kategori seçilmeden yeni ürün eklenebiliyor |
| SCRUM-259 | Medium | US_14 | İndirim fiyattan büyük girilebiliyor; indirim fiyata yansımıyor |
| SCRUM-260 | Low | US_15 | Ürün Düzenleme formunda “Active” seçeneği yok |
| SCRUM-261 | Medium | US_19 | Name / Description boş ilave (addition) kaydedilebiliyor |
| SCRUM-262 | Low | US_19 | Price / Category eksik ilave eklemede uyarı yok (sessiz hata) |
| SCRUM-263 | Medium | US_21 | Support Requests “Email” filtresi çalışmıyor |
| SCRUM-264 | Medium | US_12 | CANCELED sipariş admin panelinde PENDING görünüyor, CANCELED seçeneği yok |
| SCRUM-265 | Medium | US_18 | Payment Management’ta ödemeler listelenmiyor (“No payments found”) |
| SCRUM-266 | Medium | US_17 | Ürünü olan kategori silinirken 500, kullanıcıya uyarı yok |
| SCRUM-267 | Medium | US_12 | Order Management’ta sipariş detayı görüntülenemiyor |
| SCRUM-268 | Low | US_21 | Support Requests “Time” filtresi aralık dışı mesajları listeliyor |
| SCRUM-269 | Low | US_21 | Boş filtre sonucunda bilgilendirme yok, sayfalama güncellenmiyor |
| SCRUM-270 | Low | US_03 | Admin kaydı sonrası “Success” yerine “Registration successful! You can now log in.” |
| SCRUM-271 | Medium | US_02/04 | Hatalı girişte anlaşılır mesaj yerine ham “CredentialsSignin” kodu |
| SCRUM-272 | High | US_11 | Ana admin (admin@example.com) silinmeye karşı korunmuyor |

Toplam 50 bug kaydı açılmıştır. Kritik (Highest) bulgular: arayüzden sipariş oluşturulamaması (SCRUM-232), admin uç noktalarının kimlik doğrulamasız erişilebilmesi (SCRUM-244) ve kullanıcı yanıtında şifre hash’inin dönmesi (SCRUM-248).

## 17.4 Teslimat Konumları

| Teslimat | Konum |
| --- | --- |
| Otomasyon projesi (Selenium, Cucumber, Rest Assured, DB, E2E, Postman) | https://github.com/yildiraykosedag/SnackAttack-QA-Automation |
| JIRA Projesi / Scrum Board | https://kosedagyildiray5.atlassian.net – proje anahtarı SCRUM |
| Xray Test Plan / Test Execution | SCRUM-242 / SCRUM-243 |
| Test case dokümanı | Google Sheets – “US01-US21 Yıldıray Kösedağ” sekmesi; Excel kopyası GitHub docs/ klasöründe |

## 17.5 Sonuç ve Öneriler

- Kullanıcı tarafı akışların (kayıt, giriş, ürün listeleme/detay, sepet, iletişim) büyük bölümü kabul kriterlerini karşılamaktadır; doğrulama mesajı metinlerinde ve para birimi gösteriminde tutarsızlıklar bulunmaktadır.

- Sipariş ve ödeme akışı canlıya çıkışı engelleyen seviyededir (SCRUM-232, 249, 250, 251); öncelikle düzeltilmesi önerilir.

- API güvenlik bulguları (SCRUM-244, 245, 248) yüksek risklidir; admin uç noktalarına yetkilendirme eklenmeli, kullanıcı yanıtlarından şifre alanı kaldırılmalıdır.

- Profil güncellemede First Name / Last Name / Address kaydedilmemesi ve Email alanının düzenlenememesi (SCRUM-255, 256) kullanıcıyı yanıltan başarı mesajıyla birlikte düzeltilmelidir.

- Admin panelinde ürün silme işlemi hiç çalışmamaktadır (SCRUM-257); ürün ve ilave formlarında sunucu/istemci doğrulamaları eksiktir (SCRUM-258, 259, 261, 262). Order / Payment Management sipariş durumu ve ödeme bilgisini doğru göstermemektedir (SCRUM-264, 265, 267).

- Support Requests filtrelerinden Email ve Time filtreleri hatalıdır (SCRUM-263, 268); Subject ve Date filtreleri doğru çalışmaktadır.

- Giriş sayfası hatalı girişlerde ham “CredentialsSignin” kodunu göstermekte (SCRUM-271), ana admin hesabı silinmeye karşı korunmamaktadır (SCRUM-272); ikincisi yüksek risklidir ve öncelikle düzeltilmelidir.

# 18. Onay

| Rol | Ad Soyad | İmza | Tarih |
| --- | --- | --- | --- |
| Hazırlayan – QA Mühendisi | Yıldıray Kösedağ |  | 10.10.2026 |
| Onaylayan – Eğitmen |  |  |  |